姜曲海种猪场电视监控工程施工招标书

各公司：

我园种猪场内部电视监控工程对外招标，具体情况如下：

一、建设地点：位于牧院畜牧科技示范园（泰州市红旗良种场内）。

二、具体设计施工要求：

1、工程概况：整个猪场共有22栋猪舍，每栋猪舍在中间位置各安装一个摄像头，猪场南端舍外和猪场北端污水处理系统各安装一个摄像头，所有摄像头均要能够变焦、旋转360度调整。

2、监控器材主要配置参考：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地、厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22倍自动变焦一体摄像机 | 220DZ | 深圳 | 24套 | APKO SONYCCD 480线22倍变焦，0.1LUX F=3.9~85.8 |
| 2 | 9寸全球自动云台 | PTS-09（N）WAQ | 宜兴 | 24台 | 普天视（含解码器及全方位云台） |
| 3 | 视频采集卡 | DS-4008HC | 杭州 | 3张 | 海康威视 8路全实时硬压缩20~150M/hr |
| 4 | 监控主机 |  | 国产 | 一套 | 速龙64 X2 3800+Socket AM2 2000MHz/1MB/双核或奔腾 D 915CPU 1GDDR（双通道）内存 2*250G硬盘 七彩虹 镭风X1600PRO-GD3 HM白金版 (128M独立显卡) |
| 5 | 液晶显示器 | 19寸 | 国产 | 一台 | LG |
| 6 | 液晶电视机 | 42寸 | 国产 | 一台 | 挂壁安装 LG 42LC2R |
| 7 | 转接头 | R485 | 深圳 | 1套 |  |
| 8 | 视频转换器 | GT2688B | 深圳 | 1套 | 小博士 |
| 9 | 视频线 | 75-3 | 扬州 | 24卷 | 兴达 国标96P 100米/卷 |
| 10 | 控制线 | RVV2*0.50 | 无锡 | 24卷 | 兴惠 100米/卷 |
| 11 | 电源线 | RVV2*0.75 | 无锡 | 24卷 | 兴惠 100米/卷 |
| 12 |  |  |  |  |  |

三、质量要求：

所用器材必须保证质量，有质保书。

四、工期：

整个工程必须在施工合同生效后10天内（指正常非雨雪天气）完成。每延误一天将按工程款的2%扣除延误款。

五、付款方式：

整个工程由施工方暂垫资建设，竣工验收合格后付工程款70%，工程使用一年无质量问题结清余款。

六、投标时间：

请各公司在3月20日上午9时前将投标书密封好送到牧院示范园周春宝同志处。

七、标书内容：

包括器材配件的规格型号、厂家报价，施工方案，资质证明，工期承诺书及其他相关材料。

八、其他：

取标书时，请缴纳50元通讯资料费。

联系电话：0523-6296561  周春宝

0523-6296880  张  鸿

江苏牧医学院畜牧科技示范园

2007年3月15日